江苏海洋大学既有建筑新增疏散钢梯等消防改造项目
采购需求

一、项目基本情况
项目名称：江苏海洋大学既有建筑新增疏散钢梯等消防改造项目
预算金额：129万元（招标控制价：128.960001万元）
采购方式：公开招标
采购需求：江苏海洋大学既有建筑新增疏散钢梯等消防改造项目施工。
建设地点：连云港市海州区江苏海洋大学苍梧校区、通灌校区；
施工范围：桩基、土建、安装施工等，具体详见工程量清单及设计图纸；
承包方式：包工包料；
质量标准：国家现行验收标准，等级为合格；
合同履行期限（工期）：50日历天（具体开工日期以采购人发出的书面开工令为准）。
本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。
二、本项目的特定资格要求
1、磋商供应商须具备行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质（有效的），并取得企业安全生产许可证（有效的）；
2、磋商供应商拟派项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格（有效的）；并具备有效的安全生产考核合格证（B类）（有效的）；
3、拟派项目负责人必须为供应商的员工，提供完整劳动合同和2025年11月(含)以来至少1个月由供应商为其缴纳的社保证明(加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章) ，如是退休人员仍在执业有效期内的需提供单位有效的聘用合同及退休证明;
4、资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。
[bookmark: _GoBack]5、本工程执行省住房和城乡建设厅《关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》【2018】第6号、苏建招办【2022】2号，投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业投标资质动态监管结果不处在不合格状态。投标人的建筑业企业资质动态监管结果由招标人在投标文件递交截止时间当日登录“江苏省工程建设数字化监管平台”进行查询获取。
6、法律法规规定的其他条件。
三、项目采购需求
说明：
1、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），磋商供应商必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则作无效响应处理。
2、本项目采购方式为竞争性磋商，项目属性为工程。
3、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为  建筑业  。
建筑业行业划型标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
(一)工程建设标准及技术规范
本工程采用的计价规范
1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
2、江苏省建筑与装饰工程计价定额（2014年版）；
3、江苏省市政工程计价定额（2014年版）；
4、江苏省园林定额（2007年版）；
5、江苏房屋修缮工程计价表（2009年版）；
6、江苏省安装工程计价定额（2014年版）；
7、江苏省建设工程费用定额（2014年版）；
8、苏建函价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；
9、江苏省住房和城乡建设厅[2018]24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》；
10、现行国家及地方关于招投标方面的相关法律、法规文件。
11、连云港市及江苏省相关文件精神。
12、其他详见施工图说明以及国家有关的工程建设标准强制性条文。
备注：
（1）同类标准中若国家有新颁布实施的，按新标准执行。
（2）若没有国颁标准的，按相应的行业标准执行。
（二）项目其他要求
★1、合同履行期限（工期）：50日历天（具体开工日期以采购人发出的书面开工令为准）。
★2、付款方式：本项目合同签订后支付合同价（扣除暂列金额、专业工程暂估价项目）10%预付款，项目竣工验收合格后支付至合同价款的80%，经审计结束后付至审计价款的97%，质保期满后无质量问题一次性付清余款（无息）。
★3、质量标准：执行国家现行验收标准，等级为合格。
★4、质保期： 2 年。
5、履约保证金：合同价款10%的履约保证金。
四、评分办法（综合评分法）
1、价格分：30 分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×30 分
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
2、商务技术分：70 分
	评审因素
	评审标准

	企业荣誉
（3分）
	1、供应商通过质量管理体系认证且在有效期内的得1分。
2、供应商通过环境管理体系认证且在有效期内的得1分。
3、供应商通过职业健康安全管理体系认证且在有效期内的得1分。
注：上述须提供相应证书（有效期内）原件扫描件且提供国家认监委网站查询截图放至响应文件中，否则不得分。(查询地址： http://www.cnca.gov.cn/)。

	业绩
（12分）
	自2021年1月1日以来，完成类似工程案例的，每提供一个得2分，本项最高得12分。 
注：时间以合同签订时间为准，证明材料提供中标通知书或成交通知书及合同文件的原件扫描件上传至响应文件。合同需反映相关信息，以上证明材料提供不全或未提供的不得分。合同类似，由磋商小组统一认定后给予得分。

	团队人员
（10分）
	人员配备（项目负责人除外）：
投标人技术负责人具有建筑工程专业二级建造师并同时具有安全生产考核合格证B类证的得5分，具有建筑工程专业一级建造师并同时具有安全生产考核合格证B类证的得10分，本项最高得10分。
注：需提供由供应商为其缴纳的2025年10月至今任意一个月由磋商供应商为其缴纳的社保证明及证书扫描件上传在响应文件中，人员不可以兼职。

	项目重难点
分析
（9分）
	供应商结合本项目实际，针对性地提出项目的重难点分析和解决方案。
1、重难点分析清晰合理，提供的解决方案齐全、详细，可操作性强的，得9分；
2、重难点分析较清晰合理，提供的解决方案较齐全、较详细，可操作性较强的，得6分：
3、重难点分析不太清晰合理，提供的解决方案不太齐全、不太详细，可操作性不太强的，得3分。
不提供不得分。

	施工组织方案
（8分）
	供应商结合本项目实际，提供施工组织方案及措施。
1、施工组织方案及措施科学、合理、针对性强、符合采购需求的，得8分；
2、施工组织方案及措施基本合理，较可行、较符合采购需求的，得6分；
3、施工组织方案及措施合理性、可行性一般的，得4分。
不提供不得分。

	施工质量控制措施
（8分）
	提供各分部分项工程的施工质量控制措施、质量保证体系及分部分项工程施工过程质量控制的科学性、合理性、全面性、有效性及新工艺、新技术、新材料的可靠性。
1、施工安装质量及安全保证措施科学、合理、针对性强、符合采购需求的，得8分；
2、施工安装质量及安全保证措施基本合理，较可行、较符合采购需求的，得6分；
3、施工安装质量及安全保证措施合理性、可行性一般的，得4分。
不提供不得分。

	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
（8分）
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施。
1、合理，内容全面，可行性强，针对性强的：8分；
2、合理，内容有缺失，可行性较强，针对性较强的：6分；
3、不合理，内容缺失较多，可行性一般，针对性一般的：4分。
未提供不得分。

	安全文明施工及环境保护措施
（6分）
	对该工程安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护方面内容包含但不限于措施科学、合理、操作性强。
1、安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护措施科学、合理、操作性强，符合采购需求的，得6分；
2、安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护措施科学、合理、操作性较强，基本符合采购需求的，得4分；
3、安全文明施工、施工现场扬尘污染防治措施及环境保护措施科学、合理、操作性一般，符合采购需求一般的，得2分。
不提供不得分。

	施工人员配备、机械设备和材料投入计划
（6分）
	根据磋商供应商提供的施工人员配备、机械设备和材料投入计划的合理性进行评分。
1、施工人员配备、机械设备和材料投入计划科学、合理、针对性强、符合采购需求的，得6分；
2、施工人员配备、机械设备和材料投入计划基本合理，较可行、较符合采购需求的，得4分；
3、施工人员配备、机械设备和材料投入计划合理性、可行性一般的，得2分。
不提供不得分。
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