- 采购需求

一、项目背景（或概况）：

江苏海洋大学宋跳校区拟在东北方向新建校门并铺设道路，项目总投资190万，其中新建校门110万，新建道路80万（含闸机、路灯等附属设备）。校门建筑面积约130平米，道路采用沥青铺装路面，长100米宽16米，两侧人行道4米，整体勘察设计面积约2955平方米。校门设计方案与学校整体风格一致，体现海洋特色与文化元素。

该项目勘察、设计服务招标控制价：人民币玖万伍仟圆。

- 项目需求：

公开征集新建校门及道路设计服务，投标人根据国家现行规范、行业标准以及省、市相关文件规定，进行项目勘察与设计，包括但不限于以下内容：

1. 岩土工程勘察

对校门、道路区域进行详细勘察，查明地质、水文、地下管线情况。

出具正式岩土工程勘察报告（满足施工图设计及审查要求）。

2. 方案设计

校门设计方案不少于 3 套（含效果图、平面、立面、构思说明）。

道路平面、断面、竖向方案设计。

体现海洋特色、校园文化、现代简洁、安全实用。

3. 初步设计

含设计说明书、工程概算、主要材料设备表。

概算控制在（190）万元投资限额内。

4. 施工图设计

校门建筑、结构、电气、照明施工图。

道路、排水、交通、路灯、管线综合施工图。

闸机、安防等预留接口施工图。

图纸满足施工、监理、审计、招投标要求。

5. 其他成果

1）工程量清单编制

2）工程概算书

3）配合图纸审查、设计变更、施工配合、竣工验收等后续服务。

所有成果须符合送审、归档、审计要求。

三、服务期限要求

合同签订后20日历天完成设计。

后续施工配合服务至工程竣工验收合格为止。

四、后续服务要求

负责图纸审查、答疑、设计变更、技术交底。施工期间派驻设计人员配合现场服务。参与隐蔽工程验收、竣工验收。配合审计、结算等相关工作。

五、质量要求

勘察、设计成果一次性通过图审及相关部门审批。

因设计失误造成的质量问题、投资超支，由设计单位承担责任。

六、履约验收要求

本项目以国家现行规范、行业标准以及省、市相关文件规定作为验收参考；江苏海洋大学作为验收主体，将依据该参考，结合服务响应等情况开展验收工作。